ArchSkin 项目开发文档

Windows 原生 Arch 风格桌面外壳

版本 1.0  ·  2026-10  ·  由 LDE (Linux DE for Windows) 更名而来

⚠ 重要范围界定 本项目是 Windows 原生重写，不是 Linux DE 移植。 不依赖 WSL、不依赖虚拟机、不运行 Linux 二进制。 从 Arch 仓库仅拉取静态资源文件（图标、主题、CSS、字体），绝不执行。

# 目录

一、项目概述

二、技术选型

三、系统架构

四、功能模块

五、开发计划

六、风险分析

七、附录

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

ArchSkin 是一个面向 Windows 10/11 用户的桌面外壳工具，目标是为用户提供"看起来像 Arch Linux 桌面"的视觉与交互体验，同时保留 Windows 原生运行环境。项目曾用名 "Linux DE for Windows"（简称 LDE），因原命名容易引发技术误读，正式更名为 ArchSkin，以准确反映"视觉复刻"的本质。

## 1.2 项目目标

在 Windows 10/11 上，通过原生 C# + WinUI 3 重写，复刻 Arch Linux（GNOME 风格）的桌面体验：

顶部面板（仿 GNOME Shell top bar）

左侧 Dock（仿 Ubuntu/Pop!_OS dash）

Activities 概览与多工作区

通知中心与日历弹出

自研登录界面（覆盖 Windows LogonUI）

桌面替换（隐藏 Explorer 桌面图标）

从 Arch 仓库同步图标/主题/字体

## 1.3 范围界定（重要）

为避免后续期望错位，明确以下"是"与"不是"：

| 维度 | ArchSkin 是 | ArchSkin 不是 |
| --- | --- | --- |
| 本质 | Windows 原生重写 | Linux DE 移植 |
| Linux 运行时 | 无（零依赖） | 需要 WSL/VM/容器 |
| 执行 Linux 二进制 | 不执行 | 执行 GNOME Shell 等 |
| Arch 仓库内容 | 仅下载静态资源文件 | 运行 Arch 包管理器 |
| 窗口管理 | Windows DWM（不改） | 替换为 Mutter/KWin |
| 终端 | Windows Terminal | Linux 终端模拟器 |
| 文件浏览 | 保留 Windows Explorer | 替换为 Nautilus/Dolphin |
| 营销表述 | "Windows 原生 Arch 风" | "在 Windows 上跑 Linux DE" |

## 1.4 硬约束

平台：Windows 10 21H2+ / Windows 11，仅 x86_64

技术栈：C# (.NET 8 LTS) + WinUI 3 + Windows App SDK

开发平台：Windows 11

不依赖 WSL、不依赖虚拟机、不依赖容器

保留 Windows Explorer 的文件浏览功能

所有拉取的资源必须保留原始许可与署名

# 二、技术选型

## 2.1 主要技术栈

| 层次 | 选型 | 版本/说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | C# | 12 (.NET 8 LTS) |
| UI 框架 | WinUI 3 | 1.6+ |
| OS SDK | Windows App SDK | 1.6+ |
| 运行时 | Windows 10 21H2+ / Win 11 | x86_64 |
| 包管理 | NuGet | — |
| 构建 | dotnet build | .NET 8 SDK |
| 安装包 | Inno Setup | 6.x（免费） |

## 2.2 关键 NuGet 包

<PackageReference Include="Microsoft.WindowsAppSDK" Version="1.6.x" />
<PackageReference Include="Microsoft.Windows.SDK.BuildTools" Version="10.0.26100.x" />
<PackageReference Include="CommunityToolkit.WinUI.UI" Version="8.x" />
<PackageReference Include="CommunityToolkit.WinUI.Controls" Version="8.x" />
<PackageReference Include="System.Text.Json" Version="8.x" />
<PackageReference Include="SharpZipLib" Version="1.x" />  <!-- .tar 解析 -->
<PackageReference Include="ZstdSharp.Port" Version="8.x" /> <!-- .zst 解析 -->
<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Hosting" Version="8.x" />

## 2.3 关键 Windows API

WinUI 3：Microsoft.UI.Xaml.*

WinRT Toast：Windows.UI.Notifications.*

Shell 钩子：P/Invoke user32.dll、shell32.dll、explorerframe.dll

桌面图标隐藏：注册表 HKCU\...\Explorer\Advanced → ShowDesktopIcons=0

定时任务：Microsoft.Win32.TaskScheduler

壁纸设置：SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER)

## 2.4 禁止使用的技术

❌ 不得调用 wsl.exe 或任何 WSL 命令

❌ 不得依赖 \wsl$ UNC 路径

❌ 不得引入需要 Linux 运行时的原生库

❌ 不得执行从 Arch 包中提取的任何脚本或二进制

# 三、系统架构

## 3.1 架构总览

ArchSkin 由 6 个应用组件 + 2 个共享库组成：

| 组件 | 类型 | 运行时机 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| ArchSkin.Shell | WinUI 3 桌面应用 | 用户登录后常驻 | 主界面（面板+Dock+概览） |
| ArchSkin.Login | WinUI 3 覆盖层 | 开机预登录 | Arch 风格登录界面 |
| ArchSkin.Desktop | WinUI 3 后台 | 用户登录后 | 桌面替换+壁纸 |
| ArchSkin.Service | 后台任务（定时） | 开机常驻 | 生命周期管理+自启 |
| ArchSkin.ThemeSync | 命令行工具 | 按需 | 从 Arch 同步主题 |
| ArchSkin.Settings | WinUI 3 应用 | 按需 | 用户配置界面 |
| ArchSkin.Core | 共享 .NET 库 | 库 | 桥接、钩子、注册表 |
| ArchSkin.Assets | 内嵌资源包 | 库 | 默认主题资源 |

## 3.2 组件交互

各组件通过以下机制协作：

注册表：所有组件共享配置（HKCU\Software\ArchSkin）

本地文件：%LOCALAPPDATA%\ArchSkin\ 下存放资产、清单、日志

WinRT 事件：通知桥订阅 Toast 事件

进程间通信：Service 通过命名管道启动/控制 Shell

## 3.3 数据流

主题同步流程（从 Arch 仓库到桌面）：

1. 用户执行 archskin install papirus-icon-theme

2. 下载 INDEX.xz 元数据文件

3. 解析 INDEX 定位目标包 .pkg.tar.zst

4. 下载包文件（只读，不执行）

5. 解压到 %LOCALAPPDATA%\ArchSkin\staging\

6. 转换：读取图标/主题/字体，生成 WinUI 3 XAML 资源字典

7. 写入 %LOCALAPPDATA%\ArchSkin\assets\ 与 manifest.json

8. Shell 重新加载主题，用户可在设置中看到新主题

## 3.4 启动流程

用户登录后的启动顺序：

1. Windows 启动 → 定时任务触发 ArchSkin.Service

2. Service 检查注册表，确认桌面已隐藏

3. Service 启动 ArchSkin.Shell（WinUI 3 应用）

4. Shell 在 500ms 内显示面板

5. Shell 加载已安装主题清单

6. Shell 注册全局热键（Win+Tab、Win+Space 等）

7. Shell 订阅系统通知

8. Shell 启动进程监控（用于 Dock）

# 四、功能模块

## 4.1 主界面 Shell

ArchSkin.Shell 是核心 UI 组件，包含以下子模块：

面板（Panel）：顶部栏，含时钟、系统托盘、应用菜单

Dock：左侧浮动，显示运行中应用

概览（Overview）：仿 GNOME Activities，多工作区切换

启动器（Launcher）：应用搜索与网格

通知中心：右下角浮窗，展示 WinRT Toast

日历弹出：顶部中心点击展开

性能约束：

冷启动 < 500ms

稳态内存 < 100MB

不得阻塞开始菜单（Win 键）

必须支持 Win+L（锁定）、Win+D（显示桌面）、Win+Tab（概览）

## 4.2 登录界面

ArchSkin.Login 通过覆盖 Windows LogonUI 实现 Arch/GDM 风格登录：

WMI 检测 LogonUI.exe 启动，100ms 内显示覆盖层

支持用户名选择、密码输入、壁纸定制

凭据透传给 LogonUI，由 Windows 完成认证

遇到 Windows Hello、BitLocker PIN、域账户时自动隐藏，使用原生登录

失败时静默降级，不影响用户登录

## 4.3 桌面替换

通过注册表与 Shell 钩子隐藏 Explorer 桌面图标：

修改 HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced → ShowDesktopIcons=0

调用 SHChangeNotify 刷新桌面

卸载时回滚注册表

可选：自定义壁纸引擎与桌面小部件（Phase 2+）

## 4.4 主题同步

ArchSkin.ThemeSync 命令行工具从 Arch 仓库拉取资源：

支持的命令：

archskin sync [--theme <name>] [--mirror <url>] [--offline]
archskin list                          # 列出可用主题
archskin install <theme>               # 安装主题
archskin remove <theme>                # 卸载主题
archskin update                        # 检查更新
archskin verify [--theme <name>]       # 验证许可完整

主要 Arch 主题包：

gnome-themes-extra（GNOME 主题扩展）

papirus-icon-theme（MIT 图标）

adwaita-icon-theme（GNOME 默认图标）

material-icon-theme

numix-themes-arch（社区仓库）

安全规则：

所有 .tar 内容只读，不设置可执行权限

绝不执行 PKGBUILD、.sh 脚本或二进制

所有提取文件视为数据，不运行

每个主题保留 license.txt 与署名信息

## 4.5 设置应用

ArchSkin.Settings 提供用户配置界面，包含以下分区：

主题：选择已安装主题、预览、应用

壁纸：系统壁纸或自定义图片

面板：时钟位置、电池显示、系统托盘图标

Dock：图标大小、自动隐藏、位置

概览：工作区数量、动画效果

登录：启用/禁用覆盖、壁纸、品牌标识

桌面：图标开关、小部件

更新：自动更新、主题更新频率

关于：版本、致谢、许可证

## 4.6 后台服务

ArchSkin.Service 负责生命周期管理：

开机时隐藏 Explorer 桌面

登录后自动启动 Shell

健康检查：Shell 崩溃时重启

更新检查（周期性，不激进）

卸载时回滚注册表

实现方式：用户级定时任务（无需管理员权限）

# 五、开发计划

## 5.1 阶段划分

| 阶段 | 周期 | 目标 | 关键交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 PoC | 2-4 周 | 验证基础架构 | 空解决方案、Shell 启动、ThemeSync 拉包、隐藏桌面 |
| M1 MVP Shell | 2-3 个月 | 可用桌面外壳 | 面板、Dock、启动器、通知、设置、安装器 |
| M2 完整 Shell | 2-3 个月 | 完整 GNOME 体验 | 概览、多工作区、通知操作、日历、登录覆盖 |
| M3 多主题 | 1-2 个月 | KDE、Xfce 主题 | XAML 字典、主题切换器、预览 |
| M4 GA | 2-3 个月 | 公开发布 | 更新器、文档、本地化、商店发布 |

## 5.2 里程碑详情

M0：概念验证（2-4 周）

解决方案脚手架（ArchSkin.sln、空项目）

ArchSkin.Shell 启动并显示空白面板

ArchSkin.ThemeSync 从 Arch 拉取 papirus-icon-theme 到本地缓存

转换 1 套图标为 WinUI 资源

ArchSkin.Core 隐藏桌面图标

退出标准：能看到通过 WinUI 渲染的 Arch 图标，桌面图标已隐藏。

M1：MVP Shell（2-3 个月）

面板：时钟、系统托盘、应用菜单

Dock：显示运行中应用

启动器：搜索+网格

通知中心：只读显示 Toast

设置应用：主题选择、面板开关

定时任务自启

安装器（Inno Setup）

卸载器（回滚注册表、删除定时任务）

退出标准：用户安装后登录，看到完整 Shell，能启动应用。

M2：完整 Shell（2-3 个月）

概览（Activities）+ 多工作区

通知操作按钮

日历弹出

快速设置（亮度、音量、网络）

壁纸引擎

桌面小部件

登录覆盖（带降级）

退出标准：用户能切换工作区、收发通知、登录覆盖可用。

M3：多主题（1-2 个月）

KDE Plasma 主题（XAML + 资源）

Xfce 主题（XAML + 资源）

设置中主题切换器

主题预览

退出标准：用户能实时切换 GNOME/KDE/Xfce 风格。

M4：正式发布（2-3 个月）

更新检查与自动更新

崩溃上报（可选）

用户手册、FAQ

本地化（英语、中文、德语）

Beta 测试

商店发布（Microsoft Store + 直接下载）

退出标准：1.0 版本，1000+ Beta 用户，无严重缺陷。

## 5.3 总工时估算

| 人员配置 | 总周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单人全职 | 10-14 个月 | 含 PoC、MVP、完整功能、多主题、GA |
| 2 人团队 | 6-8 个月 | UI 与桥接并行 |
| 3 人团队 | 4-6 个月 | 并行开发 + 测试 |

# 六、风险分析

## 6.1 技术风险

| 风险 | 严重度 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| Win11 更新破坏 Explorer 钩子 | 高 | 多版本测试（23H2/24H2/Insider），保留注册表回退 |
| 微软禁用 LogonUI 覆盖 | 高 | 失败时静默降级，使用原生登录 |
| EDR/杀软误报 | 中 | 代码签名、提交 Defender、文档化行为 |
| WinUI 3 运行时缺失（Win10） | 中 | 内嵌运行时或安装前检查 |
| 热键冲突 | 中 | 设置界面允许重新绑定 |
| 低配机性能 | 中 | 延迟加载资源、限制动画帧率 |
| Arch 仓库 URL 变更 | 中 | 镜像回退、离线缓存 |

## 6.2 法务风险

| 风险 | 严重度 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| GPL 资源再分发违规 | 高 | 保留许可头、ATTRIBUTION.md、不修改 GPL 代码 |
| 商标侵权（Arch、GNOME、KDE） | 中 | 声明"未关联、未背书、未赞助" |
| 用户误解"在 Windows 跑 Linux" | 低 | 清晰的营销话术与 README |

## 6.3 市场风险

差异化定位：一站式"Arch 风"桌面套件，竞品为零散工具

教育用户："不是 Linux，是 Windows 原生 Arch 风"

避免"移植"措辞，统一使用"重写"或"复刻"

## 6.4 团队风险

单人开发易倦怠 → 模块化设计，允许外部贡献

开源社区反馈是关键 → 早期建立 GitHub Issues + Discord

长期维护 WSL 类替代品可能受微软政策影响 → 持续跟进平台更新

# 七、附录

## 7.1 项目结构

A:\Now\ArchSkin\
├── docs/
│   ├── ARCHSKIN-AI.md            # AI 参考文档
│   └── ArchSkin_开发文档.docx     # 本文档
├── src/
│   ├── ArchSkin.sln
│   ├── ArchSkin.Shell/           # 主 UI 应用
│   ├── ArchSkin.Login/           # 登录覆盖
│   ├── ArchSkin.Service/         # 后台服务
│   ├── ArchSkin.ThemeSync/       # 命令行工具
│   ├── ArchSkin.Settings/        # 设置应用
│   ├── ArchSkin.Core/            # 共享库
│   ├── ArchSkin.Assets/          # 内嵌资源
│   └── ArchSkin.Tests/           # 测试
├── installer/setup.iss           # Inno Setup
├── scripts/                      # 开发脚本
├── .github/workflows/            # CI/CD
├── README.md
├── LICENSE                       # MIT
└── ATTRIBUTION.md                # 资源署名

## 7.2 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| DE | Desktop Environment（桌面环境，如 GNOME、KDE） |
| WM | Window Manager（窗口管理器，如 Mutter、KWin） |
| Panel | 面板（顶部/底部栏） |
| Dock | 浮动应用启动器（Ubuntu dash、Pop!_OS dock） |
| Shell | 桌面 UI 层（GNOME Shell、Plasma Shell） |
| Overview | 概览（工作区切换+窗口卡片） |
| Compositor | 合成器（处理透明度、阴影） |
| Toast | Windows 通知 API（WinRT） |
| WSL | Windows Subsystem for Linux — 本项目不使用 |
| WSLg | WSL 图形 — 本项目不使用 |
| PKG | Arch 包文件（.pkg.tar.zst） |
| PKGBUILD | Arch 包构建脚本 — 绝不执行 |
| XAML | WinUI 3 UI 标记语言 |
| MVVM | Model-View-ViewModel 模式 |
| DWM | Desktop Window Manager（Windows 内建合成器） |

## 7.3 快速参考命令

# 首次开发环境
.\scripts\bootstrap.ps1

# 构建
dotnet build src/ArchSkin.sln -c Debug
dotnet publish src/ArchSkin.Shell/ -c Release -r win-x64

# 测试
dotnet test src/ArchSkin.Tests/

# 主题同步
archskin install papirus-icon-theme
archskin convert papirus
archskin verify

# 安装包
"isetup installer\setup.iss"

## 7.4 参考资料

Arch Linux 包仓库：https://archlinux.org/packages/

WinUI 3 文档：https://learn.microsoft.com/windows/apps/winui/

Windows App SDK：https://learn.microsoft.com/windows/apps/windows-app-sdk/

Community Toolkit：https://github.com/CommunityToolkit/Windows

Inno Setup：https://jrsoftware.org/

GNOME Shell 源码（参考）：https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell

arch-wsl 项目（仅作 INDEX 格式参考，不运行）：https://github.com/archlinux/arch-wsl

— 文档结束 —